项目章程

* **项目名称**

闲逛Recycle

* **项目经理**

孙玲

* **项目背景**

石家庄市拥有大学、职技等学校在校生至少五万，学生存在旺盛的生活用品和学习资料购物需求，而价格偏高和资源浪费的现象十分明显。为了帮助在校大学生节省开支，对于一些因价格略高没有入手，质量好但不想要的商品或者优秀的书籍资料等，可以通过买卖校友的二手商品双向互利。如今电子商务的成熟以及学生群体早已熟悉网购，可以通过构建服务大学生群体的电子商务网站来搭建这一桥梁，实现服务学生、节约资源的有益局面。

* **项目目标**

建设并运营一个连接市内在校大学生的本地化电子商务平台，为本地所有在校大学生提供便捷、实惠的商品循环利用服务。

* **项目范围**
  + 买家卖家支持：发布商品信息，管理价格，在页面中的显示排名，查看历史数据
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商品质量审核、广告管理、推荐管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2020．3月：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020. 4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．5-7月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020. 7-9月：产品进入贝塔测试阶段，完善两个阶段的产品（吸引尽可能广泛的在校大学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**